| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rut | 18.478.965-5 | 20.790.256-K | 20.814.270-4 | 17.556.179-K |
| Nombres | Iván Javier | Antonio Elikura | Matías Ignacio | Sergio Matías |
| Apellidos | Carrasco Vásquez | Chihuailaf Cadin | Borquez Nuñez | Puebla Hauenstein |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Desarrollador | Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | FarmaCode: Comparador de Fármacos Bioequivalentes |
| --- | --- |
| Descripción | FarmaCode es una aplicación móvil desarrollada para la plataforma de Android, cuyo propósito es facilitar el acceso a información farmacológica relevante para el consumidor chileno. La aplicación permite al usuario identificar el principio activo de un medicamento a través de dos modalidades de entrada: escaneo óptico de la caja mediante tecnología OCR (Optical Character Recognition) o el ingreso manual del nombre comercial del fármaco. |
| Problemática detectada | Los consumidores chilenos desconocen que los medicamentos de marca y sus bioequivalentes comparten el mismo principio activo, lo que los lleva a pagar precios hasta 20 veces mayores. Esta brecha de información afecta principalmente a adultos mayores y sectores vulnerables que destinan una parte significativa de sus ingresos a medicamentos de uso crónico. |
| Solución esperada | Aplicación Android con escaneo OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) de cajas de medicamentos e integración de IA para mapear nombres comerciales a principios activos, mostrando un listado comparativo de alternativas bioequivalentes ordenadas por precio. |
| Objetivos generales | Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil en plataforma Android que permita identificar medicamentos a partir de su nombre comercial mediante técnicas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) e integración con servicios de inteligencia artificial. |
| Objetivos específicos | - Organizar el equipo de trabajo, definiendo roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación, con el fin de asegurar una adecuada gestión del proyecto durante todo su ciclo de desarrollo. - Levantar y analizar los requerimientos del sistema, estableciendo el alcance del proyecto, historias de usuario y criterios de aceptación que guiarán el desarrollo del software.. - Diseñar la arquitectura y los componentes del sistema, incluyendo la estructura de la aplicación móvil, el backend, la base de datos y la definición de interfaces de comunicación (API REST). - Desarrollar e implementar la solución tecnológica, integrando los módulos definidos (OCR, procesamiento mediante IA y visualización de datos) y realizando pruebas que validen su correcto funcionamiento. |
| Alcance del proyecto | La aplicación propuesta permitirá a los usuarios escanear y/o ingresar manualmente el nombre de un medicamento, con el objetivo de identificar su principio activo mediante el uso de la IA. A partir de esta información, la aplicación desplegará un listado de alternativas bioequivalentes en chile, junto a una comparación de precios que facilite la toma de decisiones informadas por parte del usuario. Tales como: 1.- Tapsin 2.- Kitadol 3.- Paracetamol 4.- Clonazepam 5.- Tramadol 6.-Aspirina 7.- Omeprazol 8.- Ibuprofeno 9.- Diclofenaco 10.- Amoxicilina |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

En Chile el gasto en medicamentos representa el 38% del gasto en salud de los hogares, afectando especialmente a adultos mayores y sectores vulnerables. La existencia de bioequivalentes con idéntica composición química a precios hasta un 2.000% menores es desconocida para gran parte de la población, motivando el desarrollo de una herramienta que cierre esa brecha de información. Público objetivo: Personas que adquieren medicamentos con receta médica, con énfasis en adultos mayores y sectores de ingresos medios y bajos que realizan compras frecuentes de medicamentos crónicos. Estado del arte: Existen soluciones parciales como TuFarmacia.gob.cl, el buscador del ISP y la app Remedia, pero ninguna resuelve el problema central: el usuario que solo conoce el nombre de marca de su receta y desconoce su principio activo. FarmaCode cubre esa brecha con OCR e IA. Origen de la problemática: La práctica médica de recetar por nombre de marca, sumado a la tendencia de los dependientes de farmacia de ofrecer el producto más caro, genera una asimetría de información que perjudica al consumidor. Descripción del problema a resolver: El usuario llega a la farmacia con un nombre comercial en su receta y adquiere ese producto sin saber que existen alternativas bioequivalentes certificadas a menor precio. La aplicación traduce automáticamente ese nombre comercial al principio activo y muestra las alternativas disponibles ordenadas por precio.

4. Metodología

Metodología: Ágil (Scrum/Kanban)

Descripción Metodología

¿Por qué metodología ágil? Los métodos tradicionales (como Cascada) exigen definir todos los requerimientos desde el inicio y no contemplan cambios durante el desarrollo, lo que resulta riesgoso cuando los requisitos pueden evolucionar. La metodología ágil, en cambio, permite entregar valor de forma temprana y continua, incorporar cambios sin interrumpir el proyecto y mantener alineación constante entre el equipo técnico y los objetivos del negocio. En particular, este proyecto se beneficia del enfoque ágil por tres razones concretas: primero, los requerimientos pueden refinarse a medida que los usuarios interactúen con las primeras versiones del producto; segundo, la entrega de un MVP permite validar la solución con usuarios reales antes de invertir en el desarrollo completo; y tercero, los ciclos cortos de sprint reducen el riesgo de desarrollar funcionalidades que no aporten valor real. Etapas del proceso - Levantamiento de requerimientos y definición del MVP. - Diseño de la solución: UX/UI, arquitectura y modelo de datos. - Desarrollo iterativo por funcionalidades. - Pruebas unitarias, de integración y validación funcional. - Despliegue en entorno de pruebas y validación con stakeholders. - Documentación técnica y cierre formal del proyecto. Organización del equipo - Líder / Analista funcional: gestión del proyecto, requerimientos y coordinación. - Backend: API, lógica de negocio e integraciones. - Frontend / QA: desarrollo Android, integración y pruebas.

5. Descripción técnica de la solución

Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor en tres capas: - Cliente: aplicación Android - Backend: API REST en Spring Boot - Datos: base de datos MySQL Infraestructura y despliegue: - Servidor local en desarrollo. - Despliegue backend en Railway o Render. - Base de datos MySQL en entorno cloud. Distribución de la app mediante APK (contexto académico). Lenguajes de programación: - Kotlin — aplicación Android - Java — backend - SQL — base de datos Frameworks, librerías y dependencias: - Android: - CameraX - Retrofit - OkHttp - Coil o Glide - Material Components - Reconocimiento: - ML Kit (OCR) - Backend: - Spring Boot (Web, Validation) - Spring Data JPA - Spring Security (opcional) - Lombok (opcional) - Integración IA: - Claude API (Anthropic) - Testing: - JUnit Base de datos: - MySQL — almacenamiento de medicamentos, principios activos, bioequivalentes y precios. Herramientas de desarrollo y soporte: - GitHub — control de versiones (ramas main/develop) - Swagger / OpenAPI — documentación de API - Postman o Insomnia — pruebas de endpoints - Docker (opcional) — contenedorización de servicios Notas de seguridad y responsabilidad: - La aplicación entrega información referencial. - No reemplaza indicaciones médicas. - Debe incluir advertencias visibles al usuario. - Se deben indicar fuentes de datos cuando corresponda.

Diagrama de flujo de FarmaCode

6. Plan de Trabajo

| Fase 1 — Definición y Diseño |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| 1 | Levantamiento de requerimientos | Definir alcance MVP, historias de usuario y criterios de aceptación | Notion, reuniones de equipo | 3 semanas | Scrum Master |
| 2 | Diseño UX/UI | Wireframes y flujo de pantallas (captura → resultado → ficha), considerando accesibilidad | Figma, Android Studio | 2 semanas | Android Lead |
| 3 | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Definir entidades (Medicamento, Principio Activo, Bioequivalente, Precio) y endpoints REST | MySQL, Swagger | 2 semanas | DBA / Backend Lead |
| Fase 2 — Desarrollo Base |  |  |  |  |  |
| N° | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| 4 | Implementación Backend base | Proyecto Spring Boot, JPA, migraciones, CRUD base y Swagger habilitado | IntelliJ, Spring Boot, MySQL | 2 semanas | Backend Lead / DBA |
| 5 | Implementación App base | Proyecto Android, navegación entre pantallas, consumo de API y manejo de errores | Android Studio, Kotlin, Retrofit | 2 semanas | Android Lead / QA |
| Fase 3 — Desarrollo Avanzado e Integración |  |  |  |  |  |
| N° | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| 6 | Módulo de reconocimiento | Implementación OCR, lectura de texto desde imagen y búsqueda en API. Pruebas con distintos empaques | ML Kit, CameraX | 3 semanas | Android Lead |
| 7 | Integración Claude API | Mapeo nombre comercial → principio activo mediante IA y retorno de resultados al frontend | Claude API, Spring Boot | 3 semanas | Backend Lead |
| Fase 4 — Validación y Cierre |  |  |  |  |  |
| N° | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| 8 | Pruebas y QA | Pruebas unitarias e integración, checklist de validación y generación de evidencias | JUnit, Postman | 2 semanas | QA / Todo el equipo |
| 9 | Bugfix y mejoras | Resolución de errores y mejoras en la aplicación | JUnit, Postman, Android Studio, Kotlin | 3 semanas | QA / Todo el equipo |
| 10 | Documentación y entrega | Manual de usuario, manual técnico, presentación final y video demostrativo | Docs, PDF | 2 semanas | Todo el equipo |

7. Evidencias

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Actividad asociada | Formato | Link repositorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación del proyecto | Cronograma, tareas, responsables y fechas | Levantamiento de requerimientos | .xlsx |  |
| 2 | Documento de requerimientos | Historias de usuario, alcance y criterios de aceptación | Levantamiento de requerimientos | .docx |  |
| 3 | Diseño UX/UI | Wireframes, flujo de pantallas y consideraciones de accesibilidad | Diseño UX/UI | .pdf |  |
| 4 | Diseño técnico | Arquitectura de software, endpoints REST y modelo entidad-relación | Diseño de arquitectura y modelo de datos | .docx / .pdf |  |
| 5 | Código fuente Backend | Proyecto Spring Boot con CRUD base, migraciones y Swagger habilitado | Implementación Backend base | GitHub | https://github.com/Anideout/FarmaCode |
| 6 | Código fuente App Android | Proyecto Android con navegación, pantallas y consumo de API | Implementación App base | GitHub | https://github.com/Anideout/FarmaCode |
| 7 | Demo módulo de reconocimiento | Video o capturas del OCR funcionando con distintos empaques de medicamentos | Módulo de reconocimiento | .pdf + video |  |
| 8 | Evidencia integración IA | Capturas y logs del mapeo nombre comercial → principio activo vía Claude API | Integración Claude API | .pdf |  |
| 9 | Evidencia de pruebas | Casos de prueba, resultados de JUnit y Postman, checklist de validación | Pruebas y QA | .xlsx / .pdf |  |
| 10 | Manual de usuario | Instrucciones de uso de la aplicación dirigidas al usuario final | Documentación y entrega | .docx |  |
| 11 | Manual técnico | Instrucciones de despliegue, configuración y arquitectura del sistema | Documentación y entrega | .docx |  |
| 12 | Presentación final | Slides de presentación y defensa del proyecto | Presentación Final | .pdf / .pptx |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UX/UI |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación Backend base |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación App base |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de reconocimiento |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Claude API |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Bugfix y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Presentación 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Examen Transversal Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Sprint | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

El proyecto se desarrolla entre marzo y julio, organizado en cuatro fases que coinciden con los hitos de entrega de la asignatura.

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El proyecto FarmaCode surge como una iniciativa académica orientada a aplicar conocimientos de desarrollo de software en la resolución de una problemática real del sistema de salud chileno: la falta de información accesible para los consumidores respecto a medicamentos bioequivalentes. En Chile, diversas instituciones públicas como el Instituto de Salud Pública de Chile han impulsado la certificación de medicamentos bioequivalentes con el objetivo de asegurar que estos poseen la misma calidad, seguridad y eficacia terapéutica que los medicamentos de marca. Sin embargo, pese a esta regulación, gran parte de la población continúa desconociendo esta información o no sabe cómo acceder a ella de manera simple. La existencia de plataformas informativas como TuFarmacia del Ministerio de Salud de Chile representa un avance en la transparencia de precios de medicamentos. No obstante, estas herramientas requieren que el usuario conozca previamente el nombre del medicamento o el principio activo, lo que limita su utilidad cuando la persona solo dispone del nombre comercial indicado en una receta médica. El presente proyecto busca complementar este tipo de iniciativas mediante el uso de tecnologías modernas como: ● Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para capturar información directamente desde el envase del medicamento. ● Procesamiento mediante inteligencia artificial para asociar nombres comerciales con su principio activo. ● Aplicaciones móviles Android para facilitar el acceso inmediato a la información durante el proceso de compra en farmacias. Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto integra diversas tecnologías ampliamente utilizadas en el desarrollo de software moderno, tales como: ● Spring Boot para la construcción de servicios backend. ● Android Studio y el lenguaje Kotlin para el desarrollo de la aplicación móvil. ● ML Kit de Google para la implementación del módulo de reconocimiento de texto en imágenes. ● MySQL como sistema gestor de base de datos relacional para almacenar el catálogo de medicamentos y bioequivalentes. Adicionalmente, el proyecto contempla buenas prácticas de ingeniería de software tales como: ● Uso de control de versiones mediante GitHub. ● Documentación de API mediante Swagger. ● Pruebas de endpoints utilizando herramientas como Postman. ● Implementación de pruebas unitarias con JUnit. Como consideración ética y de responsabilidad, la aplicación incluirá advertencias explícitas indicando que la información entregada es de carácter referencial y no reemplaza la orientación de profesionales de la salud ni las indicaciones médicas prescritas por un médico. Finalmente, el proyecto se plantea como una prueba de concepto (Proof of Concept) que demuestra la viabilidad técnica de integrar reconocimiento de imágenes, inteligencia artificial y aplicaciones móviles para mejorar el acceso a información farmacológica. En futuras iteraciones podrían incorporar funcionalidades adicionales como: ● Geolocalización de farmacias con disponibilidad de medicamentos. ● Integración con bases de datos oficiales de precios. ● Historial de consultas del usuario. ● Versiones multiplataforma (iOS y web). Estas posibles extensiones permitirían transformar el prototipo académico en una solución tecnológica escalable con impacto real en el acceso a medicamentos y la transparencia del mercado farmacéutico.